Еженедельный отчет №1

ФИО: Аббясов Булат Ривалевич
Период: 27.03.2018-2.04.2018

Название курсовой работы: «Утилита конвертация изображения в mesh-модель для Gazebo»
Научный руководитель: Магид Е.А.

Описание проекта:

Нужно разработать утилиту, которая будет производить конвертацию файла, например, .png формата, в mesh-модель для симулятора Gazebo.

План и расписание

1. Этап 1 - “Обзор статей, изучение исходных кодов по данной теме”, срок окончания этапа: 2/04/2018.
2. Этап 2 - “Разработка первой версии”, срок окончания этапа: 23/04/2018
3. Этап 3 - “Тестирование/Отладка”, срок окончания этапа: 7/05/2018
4. Этап 4 - “Ревью кода/Исправление”, срок окончания этапа: 14/05/2018
5. Этап 5 - “Написание курсовой на основе проекта”, срок окончания этапа: 21/05/2018
6. Этап 6 - “Правки курсовой. Завершение”, срок окончания этапа: 28/05/2018

Задачи по проекту на месяц 1(апрель):

1. Задача 1 - “Разработка первой версии”, срок окончания задачи: 23/04/2018
2. Задача 2 - “Тестирование/Отладка”, срок окончания задачи: 7/05/2018

Задачи по проекту на отчетный период (неделя):
1. Задача 1.
  1. Обзор статей.
  2. Этап 1.
  3. Цель задачи. Обзор статей, проясняющих суть процесса конвертации одного формата в другой; объясняющих форматы, с которыми мне придется работать.
  4. Критерий оценки качества результата – понимание того, с чем придется столкнуться в ходе работы.
2. Задача 2.
  1. Изучение исходных кодов по данной теме.
  2. Этап 1.
  3. Цель задачи. Просмотр того, как выглядит конвертация одного формата в другой.
  4. Критерий оценки качества результата – базис того, как приблизительно реализовывать проект.

Завершенные задачи на отчетный период (неделя):
1. Задача 1.
  1. №1.
  2. 4
  3. Успешно на 100%.
  4. Что сделано: Были прочитаны статьи, которые объясняют, как работает тот или иной алгоритм конвертации. Также в статьях можно было найти библиотеки, которые можно будет при необходимости использовать в проектах.
2. Задача 2.
  1. №2.
  2. 5
  3. Успешно на 70%.
  4. Что сделано: Во-первых, просмотрены репозитории на Гитхаб с реализациями алгоритмов конвертации файлов-изображений. Во-вторых, просмотрена работа утилиты Ауфара Закиева – Gazebo-heightmap-preparation.

Запланированные задачи по проекту на следующий отчетный период (неделя):

1. Задача 1.
  1. Разработка первой версии; первоначальное тестирование.
  2. Этап 2.
  3. Цель задачи. Создать начальную версию конвертатора.
  4. Критерий оценки качества результата – работающее приложение.